Pielikums

Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes

29.01.2025. sēdes lēmumam Nr.2

Sosnovska latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu organizatoriskais plāns Dienvidkurzemes novadā 2026.-2030.gadam

- Dienvidkurzemes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) Sosnovska latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu organizatoriskais plāns 2026.-2030. gadam (turpmāk – Plāns) tiek izstrādāts, lai organizētu un koordinētu latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumus Dienvidkurzemes novada administratīvajā teritorijā.

- Latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu veikšanas darbības plāns ar  kalendāro grafiku ir publicēts 1. pielikumā.

- Ar latvāni invadētās zemes vienības kadastra apzīmējums, invadētās teritorijas īpašnieks un atrašanās vietas administratīvā teritorija ir apkopota un publicēta 2.pielikumā (informācija daļā par personu datiem nav publiska).

- Pasākumu plāns īstenojams faktiski invadētajās platībās. 2. pielikumā uzskaitīto teritoriju, kuras invadētas ar latvāni, saraksts tiek aktualizēts, pamatojoties uz iepriekšējā gada monitoringa (3.pielikums) rezultātiem un Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas (KUVIS) datiem.

- Pašvaldības dome pamatojoties uz KUVIS datiem, apstiprina latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu organizatorisko plānu pieciem gadiem un aktualizē to pēc nepieciešamības katru gadu un līdz 1. aprīlim publicē to savā tīmekļa vietnē www.dkn.lv. Tīmekļa vietnē tiek publicēta arī informācija par latvāņa ierobežošanas pakalpojumu sniedzējiem un to kontaktinformācija.

- Latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu organizēšanu un koordinēšanu, veic pašvaldības apstiprināta darba grupa, kuru ar rīkojumu ir apstiprinājis izpilddirektors.

- Par latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu veikšanu ir atbildīgs ar latvāņiem invadētās zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs. Apkarošanas pasākumi sezonā ir jāveic atbilstoši izvēlētajai latvāņu invāzijas ierobežošanas metodei.

- Pašvaldībai piederošos īpašumos latvāņa ierobežošanai tiek pielietota kombinētā latvāņa ierobežošanas metode, ūdenstilpju un ūdensteču aizsargjoslās – mehāniskā latvāņa  ierobežošanas metode.

- Ja zemes vienībā, kas invadēta ar latvāni, tiek konstatēts vismaz viens pieaudzis latvāņa augs ar izveidojušos ziedkopu, tad latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumi nav uzskatāmi par veiktiem.

- Pašvaldība sadarbojas ar blakus esošajām pašvaldībām, ja konstatēta vienlaidu audze, kā arī valsts institūcijām un sabiedriskām organizācijām latvāņu ierobežojošo pasākumu veikšanai.

- Ar latvāni invadētā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs uzrauga, aizpilda un 20 gadus glabā veikto latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu uzskaites žurnālu (4.pielikums).

- Zemes īpašumos, kuros zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumus iepriekšējā gadā nav veicis, pašvaldība var organizēt un koordinēt latvāņa apkarošanu nākamā kalendārā gada laikā līdz 1.septembrim, atbilstoši izvēlētajai latvāņa invāzijas ierobežošanas metodei, pirms tam brīdinot attiecīgo zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju.

- Pēc latvāņu apkarošanas darbu veikšanas tiek izrakstīts un izsniegts rēķins par veiktajiem darbiem, kurš zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam ir jāapmaksā noteiktajā termiņā.

- Pašvaldības apstiprināta darba grupa  sadarbībā ar pārvalžu vadītājiem vismaz reizi gadā organizē invadēto zemes vienību apsekošanu un turpina šo teritoriju uzraudzību piecus gadus, lai pārliecinātos, ka latvāņi ir iznīcināti pilnībā.

| Domes priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības un izglītības jautājumos | (*paraksts) | A.Radzevičs |
| --- | --- | --- |

- Pielikums

Sosnovska latvāņa izplatības

ierobežošanas pasākumu organizatoriskajam  plānam

Dienvidkurzemes novadā 2026.-2030.gadam

Darbības plāns ar kalendāro grafiku latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu veikšanai Dienvidkurzemes  novadā

| Nr.p.k. | Aktivitāte | Atbildīgā persona | Laiks, kad plānota aktivitāte |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sosnovska latvāņa (turpmāk – latvāņi) izplatības ierobežošanas pasākumu plānošana un veikšana, pielietojot latvāņu izplatības ierobežošanas metodes, kas norādītas Ministru kabineta 2008.gada 14.jūlija noteikumu Nr.559 „Invazīvo augu sugas – Sosnovska latvāņa – izplatības ierobežošanas noteikumi” (turpmāk tekstā – Noteikumi) 20.punktā. | Ar latvāņiem invadēto teritoriju zemju īpašnieki, tiesiskie valdītāji vai nomnieki | Katru gadu – visa gada garumā |
| 2. | Pašvaldība katru gadu aktualizē latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu organizatorisko plānu un publicē to savā tīmekļa vietnē www.dkn.lv un oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Pēc šīs publikācijas tiek uzskatīts, ka zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, kura īpašumā konstatēta latvāņa izplatība, ir informēts par to, ka personai ir jāveic latvāņa izplatības ierobežošana tiem piederošajā īpašumā, kas ir invadēta ar latvāņiem. | Dienvidkurzemes novada pašvaldības Uzņēmējdarbības un vides nodaļa kopā ar Sabiedrisko attiecību speciālistiem | Katru gadu līdz 1. aprīlim |
| 3. | Zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju informēšana par latvāņu ierobežošanas pasākumu nodrošināšanu, ja tie nav iesnieguši Valsts augu aizsardzības dienestā attiecīgu iesniegumu par teritoriju reģistrēšanu datubāzē vai nav veikuši latvāņa ierobežošanas pasākumus | Dienvidkurzemes novada darba grupa kopā ar Sabiedrisko attiecību speciālistiem | Katru gadu no 15.janvāra līdz 1. jūnijam |
| 4. | Latvāņa ierobežošanas pasākumu īstenošana, pielietojot normatīvajos aktos noteiktās metodes. Izvēloties piemērotāko ierobežošanas metodi, ņemt vērā teritorijas specifiku, invāzijas intensitāti un noteiktos ierobežojumus ķīmiskās apstrādes metodes pielietošanai | Ar latvāņiem invadēto teritoriju zemju īpašnieki, tiesiskie valdītāji vai nomnieki | Katru gadu, no to veģetācijas sākuma (ap 1.aprīli) līdz to veģetācijas beigām (ap 1.oktobri) |
| 5. | Ar latvāņiem invadēto teritoriju monitoringa organizēšana (vismaz reizi gadā) un datu fiksēšana Ģeogrāfiskās informācijas sistēmā ( turpmāk- ĢIS) (4.pielikums) | Dienvidkurzemes novada darba grupa sadarbībā ar pagastu un pilsētu pārvaldniekiem | Katru gadu, no to veģetācijas sākuma (ap 1.aprīli) līdz to veģetācijas beigām (ap 1.oktobri) |
| 6. | Latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu uzskaites žurnāla (3.pielikums) aizpildīšana | Ar latvāņiem invadēto teritoriju zemju īpašnieki, tiesiskie valdītāji vai nomnieki | Nekavējoties pēc pasākumu īstenošanas - katru gadu |
| 7. | Informācijas apkopošana par monitoringa rezultātiem un pasākumu plāna aktualizēšana | Dienvidkurzemes novada pašvaldības Uzņēmējdarbības un vides nodaļa | Katru gadu no 1. novembra līdz 1. janvārim |
| 8. | Informācijas publicēšana un atjaunošana pašvaldības mājaslapā par latvāņu ierobežošanas metodēm, veiktajiem pasākumiem, u.c. aktuālo informāciju | Sabiedrisko attiecību daļa sadarbībā ar Uzņēmējdarbības un vides nodaļu | Katru gadu - visa gada garumā |

|  |  |  |  | 2.Pielikums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Sosnovska latvāņa izplatības |
|  |  |  |  | ierobežošanas pasākumu organizatoriskajam plānam |
|  |  |  |  | Dienvidkurzemes novadā 2026.-2030.gadam |
|  |  | Dienvidkurzemes novadā ar latvāni invadētās teritorijas |  |  |
| Kadastra apzīmējums | Zemes vienības īpašnieks | Adrese | Administratīvā teritorija | Laika periods, kurā plānots veikt latvāņa ierobežošanas pasākumus |
| 64050040089 | pasvaldiba |  | Aizpute | 1.aprīlis līdz 1.oktobris |
| 64050040044 | pasvaldiba | LV3456, Aizpute, Dienvidkurzemes nov., Sakas iela, 8 | Aizpute | 1.aprīlis līdz 1.oktobris |
| 64050050042 | juridiska | LV3456, Aizpute, Dienvidkurzemes nov., Pils iela, 3 | Aizpute | 1.aprīlis līdz 1.oktobris |
| 64050070180 | jaukts | LV3456, Aizpute, Dienvidkurzemes nov., Lažas iela, 8A | Aizpute | 1.aprīlis līdz 1.oktobris |
| 64050070021 | fiziska | LV3456, Aizpute, Dienvidkurzemes nov., Ceriņu iela, 11 | Aizpute | 1.aprīlis līdz 1.oktobris |
| 64050080015 | pasvaldiba | LV3456, Aizpute, Dienvidkurzemes nov., Jelgavas iela, 41 | Aizpute | 1.aprīlis līdz 1.oktobris |
| 64050080108 | pasvaldiba |  | Aizpute | 1.aprīlis līdz 1.oktobris |
| 64050080105 | pasvaldiba |  | Aizpute | 1.aprīlis līdz 1.oktobris |
| 64050100127 | pasvaldiba |  | Aizpute | 1.aprīlis līdz 1.oktobris |
| 64050100010 | fiziska | LV3456, Aizpute, Dienvidkurzemes nov., Jelgavas iela, 14/14A | Aizpute | 1.aprīlis līdz 1.oktobris |
| 64050110127 | pasvaldiba |  | Aizpute | 1.aprīlis līdz 1.oktobris |
| 64050110105 | pasvaldiba |  | Aizpute | 1.aprīlis līdz 1.oktobris |
| 64050110158 | juridiska | LV3456, Aizpute, Dienvidkurzemes nov., Kalvenes iela, 73 | Aizpute | 1.aprīlis līdz 1.oktobris |
| 64460020022 | fiziska |  | Bunkas pagasts | 1.aprīlis līdz 1.oktobris |
| 64460020021 | pasvaldiba |  | Bunkas pagasts | 1.aprīlis līdz 1.oktobris |
| 64460020005 | fiziska | LV3444, Dienvidkurzemes nov., Bunkas pag., Kalnzemnieki | Bunkas pagasts | 1.aprīlis līdz 1.oktobris |
| 64460020039 | pasvaldiba |  | Bunkas pagasts | 1.aprīlis līdz 1.oktobris |
| 64460020030 | pasvaldiba | LV3444, Dienvidkurzemes nov., Bunkas pag., Vārtājnieku ferma | Bunkas pagasts | 1.aprīlis līdz 1.oktobris |
| 64460020004 | fiziska | LV3444, Dienvidkurzemes nov., Bunkas pag., Zemturi | Bunkas pagasts | 1.aprīlis līdz 1.oktobris |
| 64460020018 | fiziska |  | Bunkas pagasts | 1.aprīlis līdz 1.oktobris |
| 64460030107 | fiziska |  | Bunkas pagasts | 1.aprīlis līdz 1.oktobris |
| 64460030048 | fiziska | LV3446, Dienvidkurzemes nov., Bunkas pag., Akmeņkalni | Bunkas pagasts | 1.aprīlis līdz 1.oktobris |
| 64460030036 | pasvaldiba |  | Bunkas pagasts | 1.aprīlis līdz 1.oktobris |
| 64460030106 | fiziska | LV3446, Dienvidkurzemes nov., Bunkas pag., Raiši | Bunkas pagasts | 1.aprīlis līdz 1.oktobris |
| 64460030037 | pasvaldiba |  | Bunkas pagasts | 1.aprīlis līdz 1.oktobris |
| 64460070021 | fiziska | LV3446, Dienvidkurzemes nov., Bunkas pag., Mālinas | Bunkas pagasts | 1.aprīlis līdz 1.oktobris |
| 64500030037 | fiziska |  | Dunalkas pagasts | 1.aprīlis līdz 1.oktobris |
| 64500030256 | fiziska | LV3452, Dienvidkurzemes nov., Dunalkas pag., Mazrungas | Dunalkas pagasts | 1.aprīlis līdz 1.oktobris |
| 64500031244 | juridiska |  | Dunalkas pagasts | 1.aprīlis līdz 1.oktobris |
| 64500030266 | pasvaldiba |  | Dunalkas pagasts | 1.aprīlis līdz 1.oktobris |
| 64500030244 | valsts |  | Dunalkas pagasts | 1.aprīlis līdz 1.oktobris |
| 64500030645 | fiziska |  | Dunalkas pagasts | 1.aprīlis līdz 1.oktobris |
| 64500030036 | fiziska | LV3452, Dienvidkurzemes nov., Dunalkas pag., Dižrungas | Dunalkas pagasts | 1.aprīlis līdz 1.oktobris |
| 64500030214 | fiziska | LV3452, Dienvidkurzemes nov., Dunalkas pag., Grantiņi | Dunalkas pagasts | 1.aprīlis līdz 1.oktobris |
| 64500030315 | juridiska |  | Dunalkas pagasts | 1.aprīlis līdz 1.oktobris |
| 64500030151 | fiziska |  | Dunalkas pagasts | 1.aprīlis līdz 1.oktobris |
| 64500030267 | pasvaldiba |  | Dunalkas pagasts | 1.aprīlis līdz 1.oktobris |
| 64500050143 | pasvaldiba |  | Dunalkas pagasts | 1.aprīlis līdz 1.oktobris |
| 64500050014 | juridiska | LV3452, Dienvidkurzemes nov., Dunalkas pag., Mētras | Dunalkas pagasts | 1.aprīlis līdz 1.oktobris |
| 64500050158 | juridiska |  | Dunalkas pagasts | 1.aprīlis līdz 1.oktobris |
| 64560010116 | fiziska | LV3431, Dienvidkurzemes nov., Gaviezes pag., Kalniņi | Gaviezes pagasts | 1.aprīlis līdz 1.oktobris |
| 64560010090 | fiziska |  | Gaviezes pagasts | 1.aprīlis līdz 1.oktobris |
| 64560010177 | fiziska |  | Gaviezes pagasts | 1.aprīlis līdz 1.oktobris |
| 64560010165 | valsts |  | Gaviezes pagasts | 1.aprīlis līdz 1.oktobris |
| 64560030003 | fiziska |  | Gaviezes pagasts | 1.aprīlis līdz 1.oktobris |
| 64560030019 | pasvaldiba |  | Gaviezes pagasts | 1.aprīlis līdz 1.oktobris |
| 64600050034 | fiziska | LV3430, Dienvidkurzemes nov., Grobiņas pag., Ālandes | Grobiņas pagasts | 1.aprīlis līdz 1.oktobris |
| 64600050028 | fiziska | LV3430, Dienvidkurzemes nov., Grobiņas pag., Straumēni | Grobiņas pagasts | 1.aprīlis līdz 1.oktobris |
| 64600050079 | pasvaldiba |  | Grobiņas pagasts | 1.aprīlis līdz 1.oktobris |
| 64600050042 | juridiska |  | Grobiņas pagasts | 1.aprīlis līdz 1.oktobris |
| 64860090055 | fiziska | LV3466, Dienvidkurzemes nov., Sakas pag., Saka, Kraujas | Sakas pagasts | 1.aprīlis līdz 1.oktobris |
| 64860110024 | fiziska |  | Sakas pagasts | 1.aprīlis līdz 1.oktobris |
| 64860110057 | valsts |  | Sakas pagasts | 1.aprīlis līdz 1.oktobris |
| 64860110008 | juridiska | LV3466, Dienvidkurzemes nov., Sakas pag., Saļienas Dzirnavas | Sakas pagasts | 1.aprīlis līdz 1.oktobris |
| 64860110049 | fiziska | LV3466, Dienvidkurzemes nov., Sakas pag., Saļienas Dzirnavas 1 | Sakas pagasts | 1.aprīlis līdz 1.oktobris |
| 64860110080 | valsts |  | Sakas pagasts | 1.aprīlis līdz 1.oktobris |
| 64880020023 | juridiska |  | Tadaiķu pagasts | 1.aprīlis līdz 1.oktobris |
| 64880030079 | fiziska | LV3440, Dienvidkurzemes nov., Tadaiķu pag., Aisteres Birznieki | Tadaiķu pagasts | 1.aprīlis līdz 1.oktobris |
| 64880030063 | pasvaldiba |  | Tadaiķu pagasts | 1.aprīlis līdz 1.oktobris |
| 64880050119 | pasvaldiba |  | Tadaiķu pagasts | 1.aprīlis līdz 1.oktobris |
| 64880050113 | pasvaldiba |  | Tadaiķu pagasts | 1.aprīlis līdz 1.oktobris |
| 64880050198 | fiziska | LV3447, Dienvidkurzemes nov., Tadaiķu pag., Lieģi, Namdari | Tadaiķu pagasts | 1.aprīlis līdz 1.oktobris |
| 64880050022 | pasvaldiba |  | Tadaiķu pagasts | 1.aprīlis līdz 1.oktobris |
| 64880050067 | fiziska |  | Tadaiķu pagasts | 1.aprīlis līdz 1.oktobris |
| 64880050016 | fiziska | LV3447, Dienvidkurzemes nov., Tadaiķu pag., Lieģi, Galdniecība | Tadaiķu pagasts | 1.aprīlis līdz 1.oktobris |
| 64880050061 | pasvaldiba |  | Tadaiķu pagasts | 1.aprīlis līdz 1.oktobris |
| 64880050076 | pasvaldiba |  | Tadaiķu pagasts | 1.aprīlis līdz 1.oktobris |
| 64880050135 | fiziska | LV3447, Dienvidkurzemes nov., Tadaiķu pag., Lieģi, Puķītes | Tadaiķu pagasts | 1.aprīlis līdz 1.oktobris |
| 64880050133 | juridiska | LV3447, Dienvidkurzemes nov., Tadaiķu pag., Lieģi, Celtnieku iela, 2A | Tadaiķu pagasts | 1.aprīlis līdz 1.oktobris |
| 64880050031 | fiziska |  | Tadaiķu pagasts | 1.aprīlis līdz 1.oktobris |
| 64880050122 | pasvaldiba |  | Tadaiķu pagasts | 1.aprīlis līdz 1.oktobris |
| 64880050041 | pasvaldiba |  | Tadaiķu pagasts | 1.aprīlis līdz 1.oktobris |
| 64880050071 | nav_datu |  | Tadaiķu pagasts | 1.aprīlis līdz 1.oktobris |
| 64880050020 | valsts |  | Tadaiķu pagasts | 1.aprīlis līdz 1.oktobris |
| 64880050108 | juridiska |  | Tadaiķu pagasts | 1.aprīlis līdz 1.oktobris |
| 64880050243 | fiziska |  | Tadaiķu pagasts | 1.aprīlis līdz 1.oktobris |
| 64880050180 | juridiska | LV3447, Dienvidkurzemes nov., Tadaiķu pag., Lieģi, Caunas | Tadaiķu pagasts | 1.aprīlis līdz 1.oktobris |
| 64880050121 | pasvaldiba |  | Tadaiķu pagasts | 1.aprīlis līdz 1.oktobris |
| 64880050134 | juridiska | LV3447, Dienvidkurzemes nov., Tadaiķu pag., Lieģi, Graudiņi | Tadaiķu pagasts | 1.aprīlis līdz 1.oktobris |
| 64880050024 | pasvaldiba |  | Tadaiķu pagasts | 1.aprīlis līdz 1.oktobris |
| 64880050179 | juridiska | LV3447, Dienvidkurzemes nov., Tadaiķu pag., Lieģi, Ciņi | Tadaiķu pagasts | 1.aprīlis līdz 1.oktobris |
| 64880050074 | fiziska | LV3447, Dienvidkurzemes nov., Tadaiķu pag., Lieģi, Balandiņas | Tadaiķu pagasts | 1.aprīlis līdz 1.oktobris |
| 64880050177 | fiziska |  | Tadaiķu pagasts | 1.aprīlis līdz 1.oktobris |
| 64880060038 | pasvaldiba |  | Tadaiķu pagasts | 1.aprīlis līdz 1.oktobris |
| 64880060046 | fiziska | LV3440, Dienvidkurzemes nov., Tadaiķu pag., Līči | Tadaiķu pagasts | 1.aprīlis līdz 1.oktobris |
| 64880060009 | fiziska | LV3430, Dienvidkurzemes nov., Tadaiķu pag., Ālandes | Tadaiķu pagasts | 1.aprīlis līdz 1.oktobris |
| 64880060047 | fiziska | LV3440, Dienvidkurzemes nov., Tadaiķu pag., Smīlas | Tadaiķu pagasts | 1.aprīlis līdz 1.oktobris |
| 64880060117 | fiziska |  | Tadaiķu pagasts | 1.aprīlis līdz 1.oktobris |
| 64880060071 | fiziska | LV3430, Dienvidkurzemes nov., Tadaiķu pag., Īves | Tadaiķu pagasts | 1.aprīlis līdz 1.oktobris |
| 64880060083 | jaukts |  | Tadaiķu pagasts | 1.aprīlis līdz 1.oktobris |
| 64880060070 | fiziska | LV3430, Dienvidkurzemes nov., Tadaiķu pag., Kadiķi | Tadaiķu pagasts | 1.aprīlis līdz 1.oktobris |
| 64880060069 | fiziska | LV3430, Dienvidkurzemes nov., Tadaiķu pag., Paegles | Tadaiķu pagasts | 1.aprīlis līdz 1.oktobris |
| 64880060034 | valsts |  | Tadaiķu pagasts | 1.aprīlis līdz 1.oktobris |
| 64880060074 | fiziska |  | Tadaiķu pagasts | 1.aprīlis līdz 1.oktobris |
| 64880060118 | juridiska | LV3440, Dienvidkurzemes nov., Tadaiķu pag., Upeskrasti | Tadaiķu pagasts | 1.aprīlis līdz 1.oktobris |
| 64880060105 | juridiska |  | Tadaiķu pagasts | 1.aprīlis līdz 1.oktobris |
| 64880060040 | fiziska |  | Tadaiķu pagasts | 1.aprīlis līdz 1.oktobris |
| 64880060001 | fiziska | LV3430, Dienvidkurzemes nov., Tadaiķu pag., Atkalni | Tadaiķu pagasts | 1.aprīlis līdz 1.oktobris |
| 64880060073 | fiziska |  | Tadaiķu pagasts | 1.aprīlis līdz 1.oktobris |
| 64880060013 | fiziska |  | Tadaiķu pagasts | 1.aprīlis līdz 1.oktobris |
| 64880060019 | pasvaldiba | LV3430, Dienvidkurzemes nov., Tadaiķu pag., Dzelzceļa ēka 5 | Tadaiķu pagasts | 1.aprīlis līdz 1.oktobris |
| 64880060016 | fiziska | LV3430, Dienvidkurzemes nov., Tadaiķu pag., Cērpi | Tadaiķu pagasts | 1.aprīlis līdz 1.oktobris |
| 64880060116 | fiziska |  | Tadaiķu pagasts | 1.aprīlis līdz 1.oktobris |
| 64880060068 | fiziska |  | Tadaiķu pagasts | 1.aprīlis līdz 1.oktobris |
| 64880060072 | fiziska | LV3430, Dienvidkurzemes nov., Tadaiķu pag., Šukteri | Tadaiķu pagasts | 1.aprīlis līdz 1.oktobris |
| 64880060076 | fiziska |  | Tadaiķu pagasts | 1.aprīlis līdz 1.oktobris |
| 64880060107 | fiziska |  | Tadaiķu pagasts | 1.aprīlis līdz 1.oktobris |
| 64880060106 | fiziska |  | Tadaiķu pagasts | 1.aprīlis līdz 1.oktobris |
| 64940060022 | fiziska |  | Vecpils pagasts | 1.aprīlis līdz 1.oktobris |
| 64940060008 | valsts |  | Vecpils pagasts | 1.aprīlis līdz 1.oktobris |
| 64940060077 | juridiska |  | Vecpils pagasts | 1.aprīlis līdz 1.oktobris |
| 64940060146 | juridiska |  | Vecpils pagasts | 1.aprīlis līdz 1.oktobris |
| 64940060009 | valsts |  | Vecpils pagasts | 1.aprīlis līdz 1.oktobris |
| 64860090414 | juridiska |  | Sakas pagasts | 1.aprīlis līdz 1.oktobris |
| 64050110163 | pasvaldiba | LV3456, Aizpute, Dienvidkurzemes nov., Ezera iela, 12B | Aizpute | 1.aprīlis līdz 1.oktobris |
| 64050110162 | pasvaldiba | LV3456, Aizpute, Dienvidkurzemes nov., Ezera iela, 12A | Aizpute | 1.aprīlis līdz 1.oktobris |
| 64050040126 | pasvaldiba | LV3456, Aizpute, Dienvidkurzemes nov., Raiņa bulvāris, 26 | Aizpute | 1.aprīlis līdz 1.oktobris |
| 64880060135 | juridiska |  | Tadaiķu pagasts | 1.aprīlis līdz 1.oktobris |
| 64880060134 | fiziska |  | Tadaiķu pagasts | 1.aprīlis līdz 1.oktobris |
| 64560010459 | pasvaldiba |  | Gaviezes pagasts | 1.aprīlis līdz 1.oktobris |
| 64050100241 | pasvaldiba | LV3456, Aizpute, Dienvidkurzemes nov., Sporta iela, 11A | Aizpute | 1.aprīlis līdz 1.oktobris |
| 64050100240 | pasvaldiba | LV3456, Aizpute, Dienvidkurzemes nov., Sporta iela, 13 | Aizpute | 1.aprīlis līdz 1.oktobris |
| 64050050087 | pasvaldiba | LV3456, Aizpute, Dienvidkurzemes nov., Brīvības iela, 23 | Aizpute | 1.aprīlis līdz 1.oktobris |

|  |  | 3.pielikums Sosnovska latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu organizatoriskajam plānam Dienvidkurzemes novadā 2026.-2030.gadam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ar latvāņiem invadēto teritoriju monitoringa žurnāls |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr.p.k. | Apsekošanas datums | Latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu veicējs (nosaukums, reģ. Nr., adrese) | Invadētās zemes vienības īpašnieks | Invadētās zemes vienības kadastra apzīmējums, administratīvās teritorijas nosaukums (pagasts) | Latvāņu audzes blīvums |  | Latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu veikšana |  |  |  |  |  |  |  | Piezīmes |  |
|  |  |  |  |  | Ir atsevišķi augi | Ir augu grupas | Ir blīva audze (ha) |  | Ir veikti pasākumi |  | Nav veikti pasākumi |  | Nevar novērtēt |  |  |  |

| 4.Pielikums Sosnovska latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu organizatoriskajam plānam Dienvidkurzemes novadā 2026.-2030.gadam |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu uzskaites žurnāls |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.p.k. | Juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese vai fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta | Latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu veicējs ( nosaukums , reģ. Nr., adrese) | Zemes vienības kadastra apzīmējums | Invadētā platība (ha) | Ierobežošanas pasākumu veikšanas datums | Latvāņu attīstības stadija, kādā veikti pasākumi (dīgsts, rozete, ziedkopas attīstība, ziedēšanas sākums, pilnzieds, ziedēšanas beigas, sēklu stadija) | Ierobežošanas pasākumu metodes - mehāniskā (M), bioloģiskā (B), ķīmiskā (C), kombinētā (K) |